

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАЗЫМ**

**БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН**

### **ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**КАЗЫМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20 марта 2018 года № 23

**О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда**

**(борьба с заторами) и предупреждению негативных явлений,**

**связанных с половодьем в весенне-летний период 2018 года**

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктами 7, 21, 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера и снижения размеров ущерба окружающей природной среды и материальных потерь, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации безаварийного пропуска льда (борьба с заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период 2018 года на территории сельского поселения Казым (далее - План).

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации сельского поселения Казым во взаимодействии со старостами деревень, входящих в состав сельского поселения Казым, предприятиями, организациями и учреждениями, находящимися на территории сельского поселения Казым, обеспечить согласованность действий и координацию работ, связанных с противопаводковыми мероприятиями.

3. Сектору организационной деятельности администрации сельского поселения Казым:

1) обеспечить своевременное осуществление мероприятий Плана, с привлечением сил и средств заинтересованных организаций;

2) принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения, подготовке возможной эвакуации населения в случае необходимости, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

3) довести до сведения старост деревень в границах сельского поселения Казым, населения сельского поселения Казым, предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории сельского поселения Казым, телефоны единой дежурно-диспетчерской службы Белоярского района.

4. В срок до 01 мая 2018 года:

1) провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации сельского поселения Казым по вопросу готовности сельского поселения к паводковому периоду 2017 года;

2) разработать и осуществить мероприятия по обеспечению безопасного пропуска льда и паводковых вод;

3) определить и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ;

4) определить места эвакуации людей и сельскохозяйственных животных, первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления;

5) обследовать сооружения, предназначенные для предотвращения вредного воздействия вод и жидких отходов, линии электроснабжения и связи, дороги, мосты, закрытые водоемы, водопропускные трубы, попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами, и принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности;

6) проводить организационную и разъяснительную работу среди населения о поведении в период вскрытия рек, прохождения ледохода и паводка.

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Казым».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования, заведующего сектором организационной деятельности администрации сельского поселения Казым В.Н.Бочкареву.

Глава сельского поселения Казым А.Х.Назырова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Казым

от 20 марта 2018 года № 23

**ПЛАН**

**мероприятий по организации безаварийного пропуска льда (борьба с заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период 2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители мероприятия |
| 1. | В период подъема уровня паводковых вод организовать контроль за изменением уровня воды в реке Амня, информировать население об угрозе наводнения | в период подъема уровня паводковых вод | Администрация сельского поселения Казым |
| 2. | Ежедневно, не менее двух раз в день выходить на связь с главой сельского поселения Казым или заместителем главы, с целью проверки связи и доклад обстановки | в период подъема уровня паводковых вод | Старосты д.Юильск, д.Нумто |
| 3. | Производить замеры уровня воды реки Амня ежедневно, не менее двух раз в день, с докладом главе сельского поселения или ответственному лицу. | в период подъема уровня паводковых вод | Работники гидропоста с.Казым |
| 4. | Проводить организационно – разъяснительную работу среди населения о поведении в период вскрытия рек, прохождения ледохода и паводка. | в период ледохода и паводка | Администрация сельского поселения Казым, руководители всех организаций, независимо от форм собственности |
| 5. | Обеспечить охрану общественного порядка, установить круглосуточное дежурство в населенных пунктах, расположенных в зоне вероятного затопления. | в период подъема уровня паводковых вод | ОВД города Белоярский |
| 6. | Предоставить материалы о размере ущерба в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ в администрацию Белоярского района. | по мере поступления материалов | Администрация сельского поселения Казым |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_